РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ВОЛОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2014 года 	                   № 9           	 	         слобода Волошино

- Об утверждении  отчета о ходе реализации

- муниципальной долгосрочной целевой

программы  «Благоустройство территории и

развитие коммунального хозяйства

Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

Руководствуясь постановлением Администрации Волошинского сельского поселения от 7.10.2012 № 80 «О Порядке разработки муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы» согласно приложению.

- 2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Волошинского сельского поселения  Гуркину Г.П.

- Глава Волошинского

- сельского поселения                                                                    А.И.Бондаренко

- Приложение

к постановлению

Администрации

Волошинского сельского поселения

от 20.02.2014 №  9

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие коммунального хозяйства Волошинского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание показателя результа-тивности меропри-ятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | прочие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 826,6 | 0,0 |  | 0,0 | 826,6 |  | 0,0 | 816,9 | 0,0 | 0,0 | 816,9 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  | 526,5 | 0,0 | 0,0 |  | 526,5 | 0,0 |  | 517,8 | 0,0 | 0,0 | 517,8 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Озеленение» |  |  |  |  |  | 19,2 | 0,0 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 |  | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8,0 | 0,0 |  | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Мероприятия в области жилищного и коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  | 148,3 | 0,0 | 0,0 |  | 148,3 | 0,0 |  | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 0,0 |  |
| Подпрограм-ма «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  | 95,2 | 0,0 | 0,0 |  | 95,2 | 0,0 |  | 94,7 | 0,0 | 0,0 | 94,7 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических работ» |  |  |  |  |  | 29,4 | 0,0 | 0,0 |  | 29,4 | 0,0 |  | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 |  |

Примечание.

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Глава  Волошинского сельского поселения                                                                       А.И.Бондаренко